
** 苏州嘉泰隆模具有限公司**

**Suzhou JoTyLong Tooling Co.,LTD**

会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议类别 | 管理工作例会 质量专题会 技术评审会 生产计划会 全员大会 | | | |
| 会议主题 | 全员大会 | | | |
| 主持部门 | 总经办 | 主持人 | 何清政 | |
| 会议时间 | 2016-3-28 8:00-8:20 | 会议地点 | 车间 | |
| 参会人员 | 全体员工 | | | |
| 缺席人员 |  | | | |
| 一、发言摘要： | | | | |
| 发言人 | 摘 要 | | | 责任人 |
| 何总 | 一、生产任务  新模：  1、A04 Q5项目008~019还有6套没试已经延期；  2、A11项目057.058 4月10号完成；  3、A06项目1981~1983 4月10号到4月15号完成；  4、B24项目074~077 4月26号完成；  5、A04项目072.073 5月8号完成；  6、A42项目055.056.066~068 5月5号到5月13号完成；  7、15379 4月20号完成；  修模：  1、377.378 顶块3月31号完成；  2、14328重做行位4月10号完成；  3、15336.339 4月上旬要走模 ；  4、16033.034 4月初走模；  5、052~054 054今天试模，31号T2；  6、B01项目035~041 还有3套没拉给客户；  7、A04项目14110.112 3月30客户来我厂试模；  8、15423~428 今天客户来试模；  9、001~007今天完成修模；  二、上周六公司进行了一个办公系统的培训，希望各位相关人员尽快的熟悉使用系统，后续我们还会增加日常工作和仓储物料管理等模块。  三、试模组已经成立以后能在公司里试的模具尽量在公司内试模，试模组的日常工作按照《试模作业流程》进行。  四、为了增产节约严格控制成本提高公司经济效益，公司新招了一名成本会计，以后每套模具都会有成本统计，请各部门把每天的工作报表规范按时的填写上交，配合好财务的工作。 | | | 全  员 |

阅知形式: 书面传阅 网络电子档传阅 公布

记录： 审核：